攀枝花仁和区“十四五”综合交通运输发展规划

攀枝花市仁和区交通运输局

2021年9月

目  录

第一章 概述……………………………………………………………1

1.1规划背景…………………………………………………………1

1.2规划目的和内容……………………………………………………2

1.3规划依据……………………………………………………………3

1.4规划范围与期限……………………………………………………3

第二章 仁和区“十三五”交通规划执行情况……………………3

2.1发展成就…………………………………………………………3

2.2公路建设实现新跨越……………………………………4

2.3交通运输服务水平稳步提升………………………………………5

2.4行业治理能力水平创新提升……………………………………8

2.5安全应急保障能力成效明显…………………………………10

2.6交通脱贫攻坚任务圆满完成……………………………………11

2.7存在问题…………………………………………………………12第三章 经济发展趋势及交通需求分析………………………………14

3.1社会经济发展趋势及特点分析……………………………………14

3.2社会经济发展对交通的要求………………………………………16第四章 “十四五”交通发展规划指导思想、原则和目标…………19

4.1规划的指导思想……………………………………………………19

4.2规划的原则…………………………………………………………20

4.3规划总体目标………………………………………………………21

第五章 保障措施……………………………………………………29

5.1加强组织协调…………………………………………………29

5.2做好规划实施………………………………………………30

5.3完善规划衔接………………………………………………………30

5.4强化评估督导…………………………………………31

5.5加强资金保障……………………………………………31

前  言

“十四五”时期是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全面开启社会主义现代化建设新征程的重要时期，也是我区转型发展、创新发展、跨越发展，不断提升区域能级和竞争力，更好服务国家、省、市发展大局的关键时期。做好“十四五”交通发展规划编制工作，是总结“十三五”谋划“十四五”、推动交通运输持续健康发展的客观要求，是全面推动交通强国建设的重要阶段，是全面建成小康社会的决胜时期，也围绕国家重大战略和省委“一干多支”发展战略，以更好支撑成渝地区双城经济圈建设的重要时期。在新的时代背景下，把握重大战略机遇，统筹各运输方式协调发展，加快构建更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的现代综合交通运输体系，打造川西南滇西北区域性综合交通枢纽和面向成渝经济圈和中缅经济走廊的重要门户通道，是增强城市聚集、辐射、带动能力，巩固和提升川西南滇西北区域性中心城市地位的根本要求，是充分发挥交通运输对经济社会发展的先行引领作用，稳增长、促发展、保民生的重要保障。

按照攀枝花市交通运输局及仁和区人民政府关于“十四五”规划编制工作的统一部署和要求，在市交通运输局的大力支持和帮助下，广泛征求区属各部门、各乡镇人民政府和

相关企业的意见同时，深入细致的开展调查研究、分析论证，以转变发展方式、发展现代交通运输业为主线，着力统筹区域布局，调整交通结构，拓展服务功能，提升服务水平，坚持以人为本，努力推进综合运输体系建设，提升科技进步和信息化水平，建设资源节约型、环境友好型行业，提高安全监管和应急处置能力，加快构建便捷、高效、绿色、安全的交通运输体系为重点，综合全区各乡镇经济发展情况和我区产业布局的现状，遵循经济要发展，交通要再上新台阶的服务原则，编制完成了《攀枝花仁和区“十四五”综合交通运输发展规划》（2021—2025年）。

《攀枝花仁和区“十四五”综合交通运输发展规划》（2021—2025年）是仁和区交通的又一个发展蓝图，在继续巩固“十三五”期间交通建设取得辉煌成就的基础上，认真总结经验，提出了未来五年仁和区交通发展的指导思想、实施原则、发展目标、重点任务和保障措施；同时又是一个实事求是，以人为本，充分体现科学发展观的中长期规划，对于促进全区国民经济和社会事业实现跨越式发展，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴都具有十分重要的意义。

第一章  概  述

1.1 规划背景

攀权花市仁和区为四川省攀枝花市下辖区，1973年建区，寓意为“仁义道德，和衷共济”。仁和区位于攀枝花市南部，东临会理县，南接云南省永仁县，西靠华坪县，北连盐边县。仁和区地处攀西大裂谷，位于川滇交界处。地理坐标为北纬26°06′——26°47′、东经101°24′——101°56′之间。东临会理县，南接云南省永仁县，西靠云南省华坪县，北连盐边县。区政府驻地仁和镇，距离市政府13公里，北至成都788公里，南距昆明335公里。

全区下辖13个乡镇，1个街道办事处，境内地势西北高、东南低，地形崎岖破碎，山地呈南北走向，与金沙江支流谷地走向平行排列，山谷相间，山高谷深，盆地交错分布。攀枝花保安营飞机场、金江火车站、高铁南站均位于仁和辖区，京昆高速、丽攀高速、攀大高速跨境而过，纵贯四向，畅通南北。主城区距市政府驻地13公里，随着攀枝花市城市建设逐渐南移，以及近年来仁和区优化调整服务业功能分区，绘制优势互补、错位发展、互为链条的“一带五区”高质量融合发展蓝图，凭借着资源禀赋、历史文脉悠久、城市功能完善、产业基础雄厚等优势，交通建设在产业支撑、空间拓展、综合承载能力上站位突出。

1.2规划目的和内容

“十三五”以来，仁和交通认真落实科学发展观，不断加快交通发展和改革步伐，使仁和交通面貌发生了巨大变化，有力地支撑了仁和区经济社会的快速发展。“十四五”时期是仁和区继续加快发展、科学发展，全面建成小康社会的关键时期。面对新形势、新情况、新问题、新机遇、新挑战，通过认真回顾和总结“十三五”交通发展的成就和经验，准确把握和预测“十四五”仁和区经济社会发展对交通的需求，提出仁和区“十四五”交通发展的指导思想、原则、目标和主要任务；从建设社会主义新农村、推进城乡交通一体化、满足人民群众日益增长的交通需求出发，制订具体的实施目标、任务和达到目标的措施，争取更好地为促进仁和区经济社会快速发展、全面建成小康社会，为实现仁和区“十四五”经济社会发展总体目标服务。

本次规划以公路建设、道路运输、水上航运等方面为主要内容。

1.3 规划依据

攀枝花市仁和区攀仁府办《关于印发攀枝花市仁和区“十四五”规划编制工作方案的通知 》攀仁府办〔2020〕71 号。

1.4 规划范围与期限

规划区域：本次规划区域为仁和区所辖仁和镇、前进镇、布德镇、同德镇、大田镇、金江镇、福田镇、平地镇、总发乡、中坝乡、大龙潭乡、啊喇乡、务本乡、太平乡以及五十一街办境内的交通基础设施。

规划期限:2021～2025年。

第二章  仁和区“十三五”交通规划执行情况

### 2.1 发展成就

“十三五”以来，在区委区政府的正确领导下，仁和区大力推进综合交通建设，铁路、公路等得到了较快发展，并逐步向日益成熟的现代交通体系迈进，交通基础设施网络不断完善，运输服务品质显著提升，可持续发展能力和安全生产水平显著增强，实现了由“瓶颈制约”向“基本缓解”的重大跃升，攀枝花综合交通运输网络和综合运输主骨架已初步形成，运输服务“规模增长”和“结构性调整”并存，枢纽站场发展方兴未艾，推进综合交通运输体系建设的基本条件已基本成熟。

### 2.2公路建设实现新跨越

“十三五”期间，仁和区以创建省级“四好农村路”示范县为抓手，全面推进农村公路的“建、管、养、运”协调发展。全区境内高速公路3条（G5京昆高速、G4216蓉丽高速、S96攀大高速），高速公路通车里程达到127.9公里。“十三五”末，公路通车总里程达到1382.877公里。其中，等级公路里程达到1048.341公里，占公路通车总里程的75.809%；基本形成了较为完善的公路干线网和广覆盖的基础网。

| 表 1 “十三五”期末攀枝花市仁和区公路网情况 公路等级 | 通车里程（公里） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 | 四级公路 | 等外公路 | 合计 |
| 国道 | 11.502 | 20.599 | 87.044 |  |  | 119.145 |
| 省道 | 3.174 | 12.559 | 1.3 | 77.068 | 11.942 | 106.043 |
| 县道 |  |  | 11.723 | 200.271 | 25.32 | 237.314 |
| 乡道 |  | 1.497 |  | 192.666 | 62.359 | 256.522 |
| 村道 |  |  | 7.155 | 421.783 | 234.915 | 663.853 |
| 合计 | 14.676 | 34.655 | 107.222 | 891.788 | 334.536 | 1382.877 |

公路建设：“十三五”期间，全区公路建设取得了较快发展，全区14个乡镇达到通达和通畅，通达、通畅率达到100%，农村公路通车总里程达到1157.689公里。全区整合各类涉农资金近 14亿元，实施县乡道路改善提升工程40余个重大交通项目，改扩建县乡村等道路1000余公里，全区交通条件得到了极大改善。

养护管理：全区公路养护总里程合计1291.642公里，“十三五”期间，道路养护按照“预防性养护和季节性养护”进行，建立“抓早、抓小、抓重点”工作机制，及时进行沥青灌缝、堡坎护坡，边坡绿化、雨前集中清边沟，雨后重点疏土石，组织村民冬季农闲时开展清扫护路活动。实行“路入农户，农户爱路” 工作法。加大爱路宣传力度，在人口集中的县、乡道和村道采取责任承包机制，将路分到农户，农户既是受益者，又是护路员，鼓励农户在统一规划下绿化、美化道路，让公路连党心、通民心。推进“引入市场化，多样化养护”工作法。为将养护责任落实到位，攀枝花市仁和区创新管养体制改革，将财权和事权一并下放到乡镇，乡镇或者聘用人员，或者引进保洁公司，或者与市养路总段合作，多样化的开展养护工作。全面完成了“十三五”期间上级下达的各种养护年度目标任务及各种养护指标。

### 2.3交通运输服务水平稳步提升

仁和区始终践行以人民为中心的发展理念，以满足群众需求为目标，进一步巩固乡镇和建制村通客车成果，不断提升农村客运供给质量和效率。

1.做实“客运网”，让群众有车坐、安心坐。“十三五”期间，我区在率先完成乡镇和建制村通客车100%的基础上，2020年以“四好农村路示范县”和“金通工程示范县”双联双创，区财政投入配套资金186.25万元新改建招呼站牌160个；截止2020年底，仁和区统一喷色农村客运车辆135辆，占比100%，张贴乡村客运Logo车辆135辆，占比100%，设置招呼站牌160个，占比100%，驾驶员服装、工牌配备到位135套，占比100%。

2.融合“邮快网”，探索农产品营销新模式。为让山区特色水果等农产品运进城，仁和区整合现有乡镇农村客运站点和农村客运车辆，与邮政等快递公司搭结成新型农产品营销网络。充分发挥乡村客运通达优势和车辆行李空间资源，开展乡镇到村的客车搭附小件快运服务，促进交邮融合发展，提升运输企业“造血功能”。具体做法是建成“电商+农村客运”的区、乡二级分拣中心。一是区级设立电商中心，有直播室10余间，开设“区长带货”、“特色农产品带货”等档目，统一网上宣传本地水果等农产品；二是乡镇分为A、B两级，A级为水果等农产较非富的乡镇，比如平地镇、大田镇等，争取省补资金50万，区财政配套20万元，对原农村客运站进行改造，在站内设立乡级农产品分拣中心，引进邮政、申通、中通、韵达等快递公司入驻，集中收集农产品，分类运输，大件专车运输，小件在农村客运车辆设立专位，实时带货，小件运输已带货超过5000件；B级为农产品比较单一、季节性较强的乡镇，则引进邮政“邮乐购”入驻农村客运站，零散农产品由农村客运专座带货入城或农户家中。目前已建设交邮结合综合运输服务站5个，其中平地镇交邮结合综合运输服务站已投入使用。

3.保障“学行”网，乡村客运变身校途安全“守卫军”。“张师傅，路上开慢点儿，把孩子安全送到哈”，这是仁和区啊喇乡田间地头一位孩子家长正对农村客运司机师傅说的话。仁和区针对农村山区学生路远，平时住校、周末返家的特点，全力打造“订单式”交学体系，使乡村客运变身校途安全“守卫军”。属地乡镇政府联合区交通局、区教体局、团区委等单位，多方联动保障学生道路安全，形成浓厚的道路文明、道路安全文化氛围。通过与农村客运运营公司签订协议，学生和家长可提前预定乡村客运到家、到校接送，为学生搭建“校区—家门”闭环式安全校途。在啊喇乡小学及大田镇中学试点3年的基础上，在全区农村中小学推行农村客运保姆式服务，由学校组织周末放学学生，村组组织返校学生，交通部门组织农村客运车辆，以包车的形式将学生接送到村组，不给黑车拉客的机会，保障了农村学生上学交通安全。仁和区共计运送学生超180000余人次，未发生一起学生上学途中安全事故。同时，借助乡村客运力量，开辟全乡“校外教学文化”免费输送通道，乡镇政府主动联合团区委、区关工委、区教体局等，开展辖区学生“爷爷奶奶一堂课”、“三线精神宣讲课”等校外讲堂，为讲师搭建免费通道，有效畅通各类文化下乡“路”。

4.发展“旅游网，促进康养产业发展。在仁和区已形成的南部旅游环线和即将建成的北部旅游环线投放农村客运，方便游客进出，条件成熟的地方采取“政府补贴、企业补助”的方式，开通景区农村摆渡客运，对于桃花节、樱桃节、火把节等，采取包车或其他灵活多样的方式，保证节日交通安全和交通畅行

5.拓展“医疗网”,改善乡村医疗条件。目前农村留守老人儿童较多，无法驾车出行，就医买药不方便，结合金通工程逐渐深入，仁和区推广医药农村（社区）落地配送业务，为老百姓看病购药提供便利。目前，已与“一心堂”医药零售连锁有限责任公司就乡镇医药落地配送开展合作，开行配送线路3条，覆盖乡镇医药门店8家，每月运输量500余件、每年节约运输成本36000余元。下一步拓展“医疗需求”专线，为需要看病、腿脚不便的群众排难解忧，在接到群众看病出行需求时，调度就近空闲车辆，上门服务，转送就近医疗机构看诊。

6.航运发展及码头建设：仁和辖区现有通航水域128公里，其中乌东德库区78公里，金沙库区28.5公里，观音崖库区3.5公里，跃进库区3公里，金沙江航段15公里。有自用船156艘，客运船2艘，采砂船10艘，工作船5艘。

### 2.4行业治理能力水平创新提升。

1.营商环境不断优化趋好。

按照建设服务型政府，推进阳光工程等有关要求，不断优化交通运输行业营商环境，在简政放权、招投标违规治理等方面积极推动相关举措的落地。

招投标违规治理方面，“十三五”期对工程招投标领域突出问题开展系统治理，对制度障碍、市场主体违法违规问题、评标专家违法违规问题、领导干部和主管部门违规插手干预行为、合同和履约管理中履行主体责任不力等五个方面问题进行排查及整改，维护交通项目招投标市场的公平公正。

2.执法方式不断创新规范。

开展执法综合改革。根据省、市交通综合改革方案，按照区委、区政府安排部署，整合公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职责。根据继续深化市一级执法、仁和区参照市级方案执行的要求，在交通运输领域整合设置一支综合行政执法队伍，并逐步将其纳入区综合执法局统一执法。在区交通运输局增设内设机构“攀枝花市仁和区交通运输综合行政执法大队”，实行“局队合一”体制，以区交通运输局的名义统一执法。

加强交通依法行政。以依法治理为主题，突出重点领域和关键环节，扎实推进法治交通建设，为我区交通运输改革发展稳定大局提供坚实的法治保障。推进行政决策规范化，建立健全领导带头学法制度，完善依法决策制度，严格规范性文件管理。加强行政执法规范化建设，扎实开展执法形象大提升活动，推进“四基四化”建设，建立行政权力规范公开运行长效机制。强化行政执法队伍管理，加强执法人员培训教育。深化行业改革，健全外部协调机制，进一步推进依法行政改革。

### 2.5.安全应急保障能力成效明显。

1.安全生产整治效果明显。

常态化开展各类专项整治和安全大检查，积极开展“春运”、汛期等重大节假日和重点时段道路运输安全隐患大排查大整治。建立隐患排查台账并整改销号。积极推进运输企业安全风险分级管控和安全生产标准化建设，完成客运和危货运输企业试点。落实节假日重点港口及码头派驻值班制度，确保了辖区水上安全形势持续稳定。着力安全环保设施建设，力推进巡航救助一体化建设，加快建设市级水上应急救助站。

2.强化交通运输应急保障能力。

以应对重大自然灾害、突发公共事件、战争等为背景，不断完善交通动员体系和应急机制，制定公路、水上突发事件应急预案和军事行动交通保障方案，巩固提升应急综合保障能力。建立健全区应急保障体系，区、乡（镇）两级建立公路应急保障队伍。导致公路损毁并中断交通的公路一般突发事件发生后，各级公路管理机构半小时内上报，公路应急保障队伍到达现场时间控制在1.5小时以内，应急处治措施在24小时内落实。强化应急救援能力建设。

3.交通运输疫情防控工作到位。

在道路客运、城市客运、交通场站和交通运输工具防控重点领域，加强指导客运企业和城市公共交通经营单位认真落实交通运输部关于客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南要求，坚决督促客运站场、道路运输企业落实疫情防控措施，全面推进国家防疫健康信息码“一码通”和“川行通”旅客信息登记系统，做到旅客信息可塑，贯彻落实交通运输行业疫情防控“八项举措”，严格落实汽车客运站等重点场所旅客体温检测、公共交通工具消毒、司乘人员口罩防护、乘客信息登记四个“100%”, 发现体温异常人员及时报告，实施留验待检措施，并配合医护人员开展后续处置工作,做到及时发现、快速处置、精准管控、有效救治。同时能够加强防疫物资、重点生产生活物资、鲜活农产品、农业生产物资运输保障服务工作，做好汛期公路养护和应急处置，及时发布公路路况和交通管制信息，畅通公路运输通道。

### 2.6.交通脱贫攻坚任务圆满完成。

“十三五”期全面开展交通脱贫攻坚“两通”任务，基本完成农村公路危桥改造任务，有力推动脱贫攻坚。截至2019年，仁和区已建成农村公路812.163公里，实现全区14个乡镇、64个建制村全部通水泥路、油路。

2.7.存在问题

随着区域社会经济的高速发展及城镇化进程的加快及城市规模的不断扩大，仁和区在社会、经济、交通运输等领域的发展虽然取得了一定成绩，但我区交通发展中还存在一些深层次矛盾和问题,主要体现在以下几个方面问题：

1.为了加强组织领导和融资平台，保证公路建设的顺利推进，“十三五”期间资金筹措面临巨大压力，交通基础设施建设项目不仅资金短缺，而且进一步融资困难大、成本高，筹资渠道不宽，面对社会经济对交通“质”和“量”同步增长的需求，庞大的资金需求与日趋紧张的资金环境构成了尖锐的矛盾，造成前期工作进展缓慢，限制了交通基础设施的建设发展。

2.公路网及水运航道结构尚待进一步调整，高等级公路及高标准航道较少，公路技术等级及航线等级偏低，路网通达性、水路延伸性和路网连通度较低。国省干线支架不齐、县乡路骨架少，通村公路毛细血管路多、等级路较少，断头路较多，公路密度小，服务水平低。整个综合交通网还不完善，交通基础设施标准低。特别是一些山区经济路不成网，通达深度不够；山区农村等级路、硬化路比例不高；很多山区公路只能通拖拉机和摩托车，不能通客货车，农产品外运困难，群众生产、生活仍然很不方便。

3.目前农村公路建设中征地、拆迁及相关赔偿工作由当地乡镇负责协调处理且费用由项目沿线乡镇负责，由于各乡镇财力有限，在解决、协调相关问题时部分项目因缺少征地、拆迁费用，造成部分项目停工、拖延工期现象。

4.农村公路建设工程虽严格按照招标法进行公开、公平、公正招标工作，但部分投标施工企业还是存在分包、转包行为，而且通村公路均由沿线乡镇组织实施，由于技术力量薄弱，部分项目按设计图施工意识差、变更现象严重。

5.养护投入不足，建设与养护未能做到均衡发展。特别是农村公路养护，虽然在养护体制上职责明确但资金严重不足，实际到位资金远少于省厅要求，农村公路虽按市场化模式进行，但由于价格低廉，养护质量一直停止不前，养护规划重视不够，养护管理还不规范，有待进一步完善。

6.农村公路客运和城市公共交通不适应，对农村客运站点的支持力度不够，没有建立完善的农村客运运营机制。

7.交通信息化不适应。交通信息化在公路、水路传统产业中的战略意义及重要作用未能定位到应有的高度，行业信息化的方式和手段不足，面向社会提供信息服务的力度不够，交通信息资源没有被有效利用。
　  8.法规体系不完善，法制化建设落后于交通发展和实践需要，需要深化的体制改革进展缓慢。

9.专业人才短缺，队伍结构不合理的状况还没有得到根本改善。

10.公路管理路段点多面广里程长，缺乏人员及装备，管理难度大，对损害公路路产的违法行为不能得到及时查处和保护。

综上所述，各种约束性矛盾凸显，交通可持续发展能力不强。这些问题都需要在“十四五”时期及今后交通发展与改革中继续着力解决。

第三章  社会经济发展趋势及交通需求

### 3.1社会经济发展趋势及特点分析

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是抢抓国家重大战略机遇，全面推进成渝地区双城经济圈建设重要时期，在面临2020年新冠肺炎疫情爆发，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，“十四五”时期仁和区综合交通发展将面临战略机遇与风险挑战并存发展形势。

从国际形势发展看深刻变化，当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情影响在全球扩散蔓延，中美贸易摩擦、地缘政治等不确定性因素增加，我国经济潜力足、韧性强、回旋空间大的基本特点没有变，稳中向好、长期向好的基本面正在展现，但发展不平衡不充分问题仍然突出。推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将重塑我国国际合作和竞争新优势。

从国内层面发展看以稳为主，中央、国务院在推进一带一路建设、长江经济带发展、西部大开发新格局、成渝地区双城经济圈建设等重大战略相互叠加、同频共振，四川省深入实施“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”等发展战略，深刻改变攀枝花区域能级和发展格局，激发攀枝花钒钛资源、阳光康养、特色农业、南向门户等发展优势，做好交通发展这篇文章，牢牢抓住新时代发展新机遇，全面提升发展动能，全面融入新发展格局，在危机中育先机、于变局中开新局。

从仁和区层面发展形势看，党的十九大提出交通强国战略，攀枝花按照省开展“交通强国建设试点”的有关要求，在畅通国民经济双循环和现代流通体系战略背景下，进一步提升交通运输在服务经济发展、促进产业升级、保障国家安全方面的地位作用。“十四五”期，仁和区面临的资源要素紧张、自然灾害影响等问题仍然比较突出，尤其是全区地域面积广，自然灾害类型多、分布广，灾害易发，亟需建立有韧性的交通防灾减灾体系，而城市总体实力仍然不强，交通建设资金压力大，形成稳定的投融资渠道难度较大，防范化解交通运输领域金融重大风险任重道远。

### 3.2 社会经济发展对交通的要求

新的发展阶段和发展形势对仁和区综合交通运输发展提出了新的更高的要求。

### 1.要求交通当好“先行官”发挥引领作用。

当前，面临复杂多变的国际国内形势，党中央积极应对世界百年未有之大变局和当前国内外经济形势变化，提出“畅通国际国内双循环”，其中畅通现代流通体系是重点，要求交通运输继续发挥好基础性、先导性、战略性、服务性作用。要深刻认识交通运输在双循环格局中的重要作用，着力完善内畅外联的综合交通运输体系和高效便捷的现代物流体系，着力挖掘新的投资和消费增长点。“十四五”期，要继续坚持稳中求进工作总基调，以深化供给侧改革为主线，加快建设交通强国，形成坚强支撑保障，持续发挥交通运输在“六稳、六保”工作中的关键作用，服务经济社会平稳健康发展的大局。攀枝花作为我省第一个全市域、全方位、系统性的攀西战略资源创新开发试验区，产业新旧动能转换不断加速，仁和区产业发展也将面临一个高要求、高水准的发展阶段。要求以产业需求为导向，以服务创新为牵引，转变交通运输发展思路，优化交通网络结构和运输服务组织，创新服务方式，加快构建精准供给的基础设施服务系统，需要交通运输从“有没有”向“好不好”加快转变，推进交通运输与现代经济产业深度融合，支撑和引领我区经济高质量发展。

### 2.支撑成渝双城经济圈建设等国家战略。

成渝地区双城经济圈建设是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的国家重大区域发展战略。四川省委十一届七次全会作出加快推动成渝地区双城经济圈建设的决定，要求围绕“一极两中心两地”发展定位，推动四川“一干多支”与重庆“一区两群”协调发展格局深度互动，聚焦内联构建经济圈高效便捷交通网，促进成渝地区中部崛起、南翼跨越、北翼振兴。仁和区作为四川南向门户桥头堡，在加快构建高速、国省骨干通道的同时，积极筹集各级资金推进农村公路建设，补齐“末梢路”，打通“断头路”，建好“产业路”，进一步提升农村公路的通达度，畅通内外循环。

### 3.加快交通智慧绿色发展提升质量效益。

“十四五”期，要求加强数字交通建设，提升交通全要素生产率，运用移动互联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等现代信息技术，推动大数据赋能交通发展，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，实现交通与现代信息技术的深度融合。建立生态环保的绿色交通运输体系，走出一条生态优先、集约高效、绿色低碳的可持续发展之路，也是谱写建设阳光绿色攀枝花篇章的必然要求。长江经济带战略实施并提出“共抓大保护、不搞大开发”的深入贯彻，要求着力提升绿色发展水平，推动交通运输与流域经济社会高质量融合。推动长江经济带高质量发展，要求共同抓好大保护，协同推进大治理，着力加强生态保护治理、促进全流域高质量发展，将生态环保理念贯穿交通基础设施规划、建设、运营和养护全过程，加快构建绿色出行体系，节约集约资源利用，加强交通基础设施生态修复，推进交通与生态和谐共生， 形成交通发展与资源环境承载力相匹配、与生态文明建设相互促进的良好局面。要求加快转变交通运输方式，优化调整全市交通运输结构布局，加强不同层级交通网络功能衔接，提升交通能力保障，推动交通运输绿色可持续发展，提升交通运输与经济社会融合发展水平。

### 4.构建韧性可靠交通运输安全保障体系。

仁和区区域面积广，地形地质条件复杂，也是地震、洪水、泥石流等自然灾害易发频发区域，对行业安全生产带来较大挑战。“十四五”期间，围绕综合提升支撑政治安全、经济安全、军事安全等传统安全能力和支撑网络安全、生态安全、资源安全等非传统安全能力，要求深化平安交通建设，完善交通安全生产体系、提升本质安全保障水平、强化交通应急保障能力，提高交通运输应对重大自然灾害、疫情和公共突发事件的韧性和能力。同时，随着全面深化改革的深入推进，要求建立综合交通发展体制机制，深化行政审批及“放管服”，推进综合执法、投融资等领域改革，深入推进要素市场化配置，激发市场活力，优化营商环境，全面提升交通运输行业治理水平和能力。

第四章 “十四五”交通发展规划指导思想、原则和目标

### 4.1 规划的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略和“建成四川南向开放门户”新定位新要求，把握交通“先行官”定位，以供给侧结构性改革为主线，以服务民生改善、服务区域协调、服务产业升级为重点，提高农村公路的通达度，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，着力完善交通基础设施，着力提升运输服务品质，着力强化科技创新引领，着力健全现代化治理体系，为加快攀枝花科技创新高地、南向开放门户、友好生态环境、宜居公园城市、市域社会治理“五大建设”，推动成渝地区双城经济圈建设开局起势，国际国内双循环发展新格局加速形成，全面建设社会主义现代化攀枝花提供坚强支撑。

### 4.2规划的原则

1.把发展作为第一要务，保持一定的发展速度，努力实现基础设施能力适度超前配置，大力推进综合交通运输体系建设，全面提升交通运输对经济社会发展的支撑保障和先行引导作用。

2.把建设人民群众满意交通作为出发点和落脚点，突出交通运输行业的服务属性，着力提升交通运输服务水平。把提质增效升级作为发展的衡量标准，切实处理好发展的速度、质量、效益的关系，以科技进步和信息化引领交通运输现代化发展，努力推动行业转型升级。

3.把统筹兼顾作为根本方法，在推进综合交通运输体系建设过程中，统筹各种运输方式发展，充分发挥各种运输方式的比较优势和组合效率；统筹建设、养护、运输、管理，促进交通运输全面发展；统筹区域、城乡交通运输协调发展，推进交通运输基本公共服务均等化，努力实现交通运输的民生普惠。

4.把可持续发展作为基本要求，深入贯彻生态文明理念，顺应国土空间治理转型，建设绿色循环低碳交通运输体系，促进交通运输发展与自然和谐共生，将生态保护红线意识和绿色发展理念贯穿到交通运输规划、建设、运营、管理全过程、各环节，坚持建设运营维护并重，建立绿色发展长效机制。全面提升基础设施本质安全水平，提高应对自然灾害、重大疫情等突发事件保障能力。

### 4.3规划总目标

（一）规划建设

到2025年，仁和区东西畅达、南北贯通、公水并进、无缝衔接、立体发展的现代化综合运输通道格局初步形成，全国性综合交通枢纽建设取得积极进展，农村公路网更加完善，机场迁建基本完成，客货运输保障能力明显提升，交通发展质量效益逐步显现，生产服务型国家物流枢纽基本建成，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合运输体系迈上新台阶，综合交通网络效益效率明显提升，对经济社会发展的支撑作用更加突出。

公路方面：围绕突出重点、打通堵点、畅通出口、连通成网的建设目标，一是消除瓶颈路断头路。加快农村公路低等级路段改造，重点打通断头路，提升瓶颈路段道路等级。二是稳步保障重点路段养护。提升路网通行效率，消除干线公路与农村公路接“肠梗阻”，推进城镇过境段改造，提升全区路网循环畅达能力。三是推动农村路高质量发展。加快构建广覆盖的农村交通基础设施网，高标准推进旅游公路建设，有序推进连接重要城镇、主要旅游景区、重大产业基地、交通枢纽节点的资源路、旅游路和产业路建设，建好特色致富路，支撑新型城镇化和新型工业化建设，促进优势资源开发和产业发展。

十四五期间规划修建涉及仁大路等县乡道路5条，四级道路改三级道路共计里程73公里；新建、加宽及硬化对外连接道路畅通工程约150公里。

| 序号 | 项目名称 | 里程（公里） | 拟建方案 | 道路等级 | 拟建道路起点 | 拟建道路终点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰子卡至云南永兴灰坝村对外连接道路畅通工程 | 45 | 新建道路 | 四级 | 仁和区太平乡大坝村 | 永仁县永兴乡灰坝村 |
| 2 | 岔河路（官房村至永兴乡三家村段）连接线工程 | 6 | 改造升级 | 四级 | 仁和区啊喇乡官房村 | 永仁县永兴乡三家村 |
| 3 | 福田金台子村至永兴段工程 | 6 | 新建道路 | 四级 | 仁和区福田镇金台子村 | 永仁县永兴乡 |
| 4 | 福田加油站至丽攀高速民主收费站段对外连接线工程 | 5 | 新建道路 | 四级 | 仁和区福田镇 | 华坪县石龙坝乡 |
| 5 | 啊喇旺牛村至官房村畅通工程 | 9.2 | 改造升级 | 四级 | 仁和区啊喇乡旺牛村 | 仁和区啊喇乡官房村 |
| 6 | 仁和区中坝乡至那招段连接道路 | 3.5 | 新建道路 | 四级 | 仁和区中坝乡 | 云南那招 |
| 7 | 仁和区务本乡葩地村至长冲箐连接道路 | 3 | 新建道路 | 四级 | 仁和区务本乡 | 盐边县长冲箐 |
| 8 | 仁和区啊喇乡至永仁县连接道路（啊喇乡风电路建设工程 | 25 | 改造升级 | 四级 | 仁和区啊喇乡 | 永仁县维地乡 |
| 9 | 务本乡大黑山至布德镇老村子连接道路 | 15 | 新建道路 | 四级 | 务本乡大火山村 | 布德镇老村子村 |
| 10 | 幸福美丽乡村仁大路（K0-K31+908段路面改造工程 | 31.908 | 改造升级 | 四级 | 仁和镇立新村 | 大龙潭乡大龙潭村 |
| 11 | 岔官路提档升级工程 | 8 | 改造升级 | 三级 | 啊喇乡永富村 | 啊喇乡啊喇村 |
| 12 | 太白路提档升级工程 | 6.5 | 改造升级 | 三级 | 太平乡红岩村 | S96太平互通（太平乡红岩村） |
| 13 | S471仁和区务本乡（邓家垭口）至东区银江镇（兰尖矿）段改建工程 | 25.8 | 改造升级 | 三级 | 邓家垭口 | 兰尖铁矿 |
| 14 | S218仁和区大龙潭乡（迤资至拉鲊）段改建工程 | 16.6 | 改造升级 | 三级 | 迤资村 | 拉鲊村 |
| 15 | G227线仁和区前进镇至平地镇段改线工程 | 82.3 | 新建道路 | 一级 | 前进镇 | 平地镇 |

内河航运方面：计划修建3个旅游码头（迤资码头、拉鲊旅游码头、花棚子码头）。

### （二）提升交通运输服务品质

1.推进城乡客运一体化。随着仁和区立体综合交通走廊的加快建设，十四五期间基本形成乡村客运“四统一”覆盖率达到 100%，具备条件的（地形地貌、道路等级等条件允许） 客运班线公交化运营改造率达到 100%，乡镇客运站综合服务功能拓展改造率达到 100%。提升城乡客运一体化发展水平，在客运量较大和居民出行密度较高的地区发展县乡公交、镇村公交，在出行需求较小且相对分散的偏远地区鼓励开展预约、定制式等个性化客运服务。推进农村客运车辆标准化，推广应用安全环保、经济适用、适合本市农村通行条件的客运车型。引导中心城区周边客运班线公交化改造，推进城乡客运一体化。依托跨区公交、长途班线、旅游班线，在距建制村2公里以内设置停靠站点。鼓励客运企业以小型客车、小轿车为运输工具，满足农村群众多元化出行需求，提升农村客运公共服务水平。完善扶持政策，建立以城带乡、干支互补、以热补冷的资源配置机制，稳定农村客运运营。

2.打造旅游观光线路。以游客需求为导向，加快推进旅游运输专线建设和交通运输综合服务能力建设，实现城市与景区之间、景区与景区之间、旅游和运输之间的有效连接。鼓励客运企业与旅行社等旅游企业加强业务合作，开发独具风情的公路旅游线路。推进旅游交通产品创新和游客联程联运，在现有旅游班车的基础上，探索打造直通旅游景区、康养中心的特色精品线路、旅游班线和公交旅游专线，将全区主要景区景点有效连接，积极开发“车票+门票”“车票+门票+宾馆”等运游融合服务产品，方便旅客一次购票，游览多个景区景点。

3.推动农村物流稳步发展。完善县、乡、村三级农村物流网络节点布局，加强交通、邮政、快递、商务、供销等资源整合共享。鼓励支持各地结合农村经济发展特点和物流实际需求，因地制宜培育农村物流服务品牌。积极促进“互联网+”农村物流新业态发展，实现人、车、货、站、线等物流要素的精准匹配。充分挖掘城乡客运班线货舱运力资源，发展小件快运、电商快递等服务市场，实现客货同网、资源共享。统筹交通运输、邮政、商务、供销等农村物流资源，建立和完善农村物流服务网络，鼓励农村客运班线发展小件快运服务，支持农产品冷链物流发展。

4.深化交通邮政融合发展。完善交邮一体化建设运营机制，推动邮政和快递基础设施与铁路、公路、民航枢纽同步规划建设。整合现有乡镇农村客运站点和农村客运车辆，与邮政等快递公司搭结成新型农产品营销网络。依托乡村客运“金通工程”进一步深化交通与邮政融合发展，提升农村地区快递快件覆盖深度。建立一批集电商服务、交通运输、邮政快递为一体的综合物流中心（物流园区）和乡镇综合运输服务站。

（三）激发智慧交通创新发展能力

聚焦新型基础设施建设，围绕交通强国建设推进智慧交通发展，着力提升交通运输科技创新能力，完善标准化体系建设，广泛应用北斗空间信息、大数据、互联网、5G等先进技术，提升交通基础设施、运载装备、从业人员等基本要素信息数字化水平，实现交通运输行业数字化转型。 结合我区交通管理现状，建设“智慧交通综合管理平台” 有效解决超限超载治理、客运综合管理、公路建设管理与养护管理、公路环境安全检测管理、安全教育培训所面临的问题。推进道路运输可视化系统信息化建设，实现信息互通、资源共享。通过运游融合、智慧化媒体等手段，推广仁和阳光康养品牌的网络宣传。

（四）推进绿色生态集约循环发展

大力发展绿色低碳交通，促进交通运输可持续发展，降低营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放水平，加快推动清洁能源应用水平；集约高效利用土地、通道等资源，不断提高资源循环利用水平。推动交通基础设施保护修复，全面推广绿色公路、场站、建设。

完善生态保护工程措施，落实生态补偿机制，降低交通建设造成的生态影响。对既有交通基础设施开展生态保护与修复。针对水源涵养生态功能区、水土流失重点治理区等重点生态功能区，结合国省道改扩建项目推进取弃土场生态恢复、生态边坡。持续开展绿色公路、绿色航道等示范项目建设。在公路沿线大力开展绿化提升和廊道环境整治行动，提升生态功能和景观品质。积极推进路域环境整治，坚决查处公路用地、公路建控区违法建筑物和构筑物，配合公路管养单位做好公路路域环境清理整治工作。

(五)增强应急能力夯实平安交通

1.落实安全生产责任体系。进一步建立完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，建立健全“权力清单”和“责任清单”，明确职责分工、完善机构、加强力量配备。狠抓企业主体责任落实，健全完善以主要负责人为核心的安全生产责任制。

2.完善安全标准规范体系。构建涵盖道路运输、公路运营、水上交通、公路工程建设领域的交通运输安全标准与技术体系，系统制订交通运输系统的产品技术标准、工程建设标准、运营维护规章体系。积极引导企业依法开展安全生产标准化建设。

3.健全应急预案体系。加强预案管理，督促指导各单位完善应急预案，实现各级各类预案有效衔接。强化应急预案培训与演练，提高应急响应及实战能力，及时开展应急演练总结评估。推广应用日常监测和应急指挥管理系统。

4.加强应急救援力量。加强应急队伍建设，优化组织机构、人员组成、教育培训，打造素质优良、适应交通发展需要的应急救援队伍。加大应急救援设施装备的投入与研究，推进装备技术升级；完善应急管理信息共享与资源共享机制，形成多网联动的应急处置体系。

5.加强交通安全评估预警监督。推进公路水运重点工程施工安全生产专项整治，有效降低事故率和事故严重程度，全面提高交通运输基础设施本质安全。坚持推进“平安工地”建设，全面加强工程安全风险评估，质量安全监管，完善质量安全监督体系，建立建设市场督查、质量安全监管长效机制；进一步加大事故多发、易发路段以及水毁易发路段改造治理力度，继续实施公路安全生命防护工程。开展农村公路隐患排查工作，加强对重点路段的安全隐患治理；加强客运车辆船舶的检验检查和维护保养，建立车辆运行监控平台，实时跟踪车船安全技术状态和运行状况；完善水上安全监管规范化建设，以水上交通安全管理的高风险区域为重点，加快建设现代化水上交通安全监管和救助体系。

（六）提升交通运现代治理能力

1.建立综合交通发展体制机制。理顺职责关系，形成优化协同高效的“大交通”管理体制和运行机制。统筹制定综合交通运输发展规划实施方案，建立多种运输方式之间多规衔接的规划实施机制，科学确定各种运输方式基础设施空间布局和建设时序，实现规划“一张图”、建设“一盘棋”、管理“一体化”。

2.完善依法行政的政府治理体系。加快完善统一开放、竞争有序的交通运输现代市场体系，压缩交通政务服务事项办结时限，开展“容缺审批”，加快推行网上办理，实现所有交通行政许可项目和公共服务项目的网上办理和“最多跑一次”。深入推进“证照分离”改革，推动日常监管“双随机、一公开”全覆盖，加强新业态、新模式包容审慎监管。推进交通运输网上审批服务平台建设，力争交通行政许可、行政执法、市场信用、运行管理、应急处置等业务领域90%以上的业务实现信息系统处理，行政许可90%以上实现“一站式”完成。健全行政权力制约与监督机制，完善评价机制、行政复议与应诉制度、行政调解和信访工作机制。

3.推动信用交通建设深入各个领域场景。配合省、市交通运输部门做好交通运输信用信息系统建设，助推跨部门、跨行业、跨层级信用信息的归集和共享，利用大数据技术等推进综合交通运输信用舆情监测、信用风险预警、信用指数分析，加快构建以信用为基础的交通运输监管机制。在公路养护等领域推进信用记录和从业人员信用档案建设，逐步提高信用评价体系应用深度和广度，引导和培育养护市场健康持续发展。以信用名单等手段，严厉查处火车站、农村客运站等重点区域非法营运；强化出租车拒载、议价违法违规行为整治；开展货运车辆抛洒污染整治和超限运输治理。

4.深化交通运输综合执法改革。以整合执法队伍、创新体制机制为重点，稳步推进交通运输综合执法改革，整合交通相关执法资源，设立统一的交通运输行政执法机构，建立权责清晰、透明高效、保障有力的公路综合执法体制和运行机制，建立公路行政执法权力清单制度，形成“制度健全、行为规范、监督严密”公路综合执法体系，形成权责统一、权威高效、监管有力、服务优质的综合执法体制。健全跨部门跨区域执法联动联合协作机制，深入推进“四基四化”建设。

# 第五章保障措施

## 5.1加强组织协调

1.加强党的领导。坚持和完善党对我市交通运输发展的领导制度体系，加强党对交通运输工作的全面领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥党对交通运输总揽全局、协调各方的作用，为规划实施提供政治保障。

2.健全协调机制。在区委、区政府领导下，加强部门间沟通协调，做好交通运输规划与全市经济社会发展、国土空间、生态环境等规划的协调衔接，做好交通军民融合工作，扎实推进重大工程、重大项目。促进交通运输与国土、产业、城镇化、投资、环保等政策协同，形成工作合力，保障交通运输重点目标任务完成和试点示范的协调推进。

## 5.2做好规划实施

1.完善规划实施体系。抓好规划目标和重点任务责任分解，地方各级人民政府要紧密结合发展实际，细化落实本规划确定的主要目标和重点任务。建立健全规划实施动态考核、定期评价机制，加强规划实施事中事后监管和动态监测分析，及时发现和解决规划执行中出现的新情况、新问题，严格实施重大项目评估咨询、社会稳定风险评价制度，科学开展规划中期评估、环境影响跟踪评估工作，确保规划顺利实施。

2.扎实开展前期工作。各部门要组织做好项目勘察设计，提高项目可研报告编制深度和质量。市级有关部门加强工作指导，开通“绿色通道”，简化审批程序，鼓励集中打捆审批，提高项目前期工作及审批效率。加强项目储备，根据发展环境变化，强化项目动态管理，建立动态调整机制，优先推进地方政府和社会积极性高、资金保障充裕、前期工作扎实的项目。

## 5.3完善规划衔接

优化土地利用布局和结构，积极争取重大项目纳入国家规划，充分利用国家预留新增建设用地计划指标，将“十四五”规划与综合立体交通网规划、国土空间规划有效对接，争取全部纳入国土空间规划，提前预留发展空间。优化设计理念，注重资源节约，合理控制建设项目用地规模，提高土地综合利用效率。创新节约用地模式，强化盘活存量资源，注重行业监督，做好土地保护工作。

## 5.4强化评估督导

加强规划实施的跟踪分析、监督检查、综合协调，全面跟进规划实施情况和效果，组织开展规划执行情况的全面评估，协调解决规划中存在的问题，推广宣传规划实施中的“好经验”“好做法”。完善考核评价，明确规划各重点任务的牵头单位和工作责任，重点加大约束性指标、重点任务的综合评价考核力度。适时优化统计口径，探索转变以部门为主的分割统计工作机制，调整转变考核思路和方法。推进规划实施远近结合，及时把握交通发展中的新情况、新问题，坚持开展日常交通研判、定期交通调查、交通模型更新、交通规划实施评估等长效工作机制。完善规划实施的公众参与机制，探索引入专家和专业机构“第三方”评估机制，持续做好宣传贯彻工作，广泛宣传，凝聚各方面力量参与规划实施监督。

## 5.5加强资金保障

抢抓西部地区补短板等政策机遇，积极争取中央车购税资金、中央一般财政预算资金和中央专项建设基金。继续用好四川省及本市已经出台的交通建设投融资政策，积极争取省级、市级财政资金、地方政府债券等资金用于交通建设。